附件

危化品领域“两手抓、双胜利”任务清单

| **序号** | **行业领域** | **主要任务及措施** | **完成时限** | **牵头单位** | **配合单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品  领域 | **坚决打好平安护航亚运主动仗。**重点关注危险化学品企业问题隐患，实施风险分级分类管控，涉及“两重点一重大”、试生产、存在间歇性蒸（精）馏装置企业不少于2次，确保排查全覆盖、隐患全掌控、整治全销号。 | 2023年底 | 市危化品安全专委办 | 市危化品安全专委会各成员单位 |
| 2 | **开展化工园区安全整治提升行动。**持续推进以“十有两禁”为重点的化工园区整治提升行动，加快实现遂昌县化工园区安全风险等级降为较低安全风险，丽水开发区化工园区通过应急部安全风险等级复核。 | 2023年底 | 市危化品安全专委办 | 市应急管理局、市发展改革委、市经信局、市公安局、市建设局、市交通运输局、市自然资源局、市生态环境局、市消防救援支队等 |
| 3 | **开展非许可化工医药企业安全专项整治。**对使用危化品从事生产的非许可化工医药企业，分类开展设计诊断、安全评价和整改确认，涉及“一重点一重大”的非许可化工医药企业，严格落实全厂设计诊断和安全评价措施；涉及火灾危险性分类为甲、乙类车间、仓库和罐区的非许可化工医药企业，相关车间、仓库和罐区开展设计诊断，并进行全厂安全评价；对其他企业，开展全厂安全评价，并出具符合要求的全厂总平面图和工艺设备布置图等，推动提升企业安全管理能力和本质安全水平。 | 2023年底 | 市应急管理局 |  |
| 4 | 危化品  领域 | **有效管控危化品重大危险源安全风险。**督促全市6家危化品重大危险源企业紧盯检查发现问题隐患，按照“五落实”要求限期整改，确保问题隐患得到100%整改闭环。 | 2023年8月底 | 市应急管理局、市消防救援支队 |  |
| 5 | **深化双重预防机制数字化建设。**将双重预防机数字化建设推广至涉及重点监管危险化工工艺的危化品许可企业，化工园区（监控点）内生产企业原则上应进行双重预防机制数字化建设，对建设不达标、建而不用、运行效果差的企业加强反面案例通报与从严监管执法。 | 2023年底 | 市应急管理局 |  |
| 6 | **持续开展重大事故隐患动态清零。**有效管控特殊作业、岗位操作规程、特种作业人员持证、承包商管理等安全风险，实行企业自查、市县核查和上级抽查工作机制，实现重大事故隐患动态清零。 | 持续推进 | 市应急管理局 |  |
| 7 | **持续开展危化品重点地区指导服务。**建立危化品重点地区指导服务工作机制，对危化品重点地区、重点企业开展常态化指导服务。 | 持续推进 | 市应急管理局 |  |
| 8 | 危化品  领域 | **加强危化品建设项目源头把控**。实施危化品建设项目决策咨询制度，协调把关危化品生产建设项目落地安全条件。 | 持续推进 | 市发展改革委 | 市应急管理局、市生态环境局、市经信局等 |
| 9 | **持续强化危化品“打非治违”。**按照《浙江省非法违法“小化工”专项整治实施方案》（浙安委〔2020〕17号）要求，完善“打非治违”工作机制，加大对非法违法生产、经营危险化学品行为打击力度，持续保持“打非治违”高压态势。 | 持续推进 | 市危化品安全专委办 | 市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市生态环境局、市市场监管局等 |
| 10 | **提升数字化监管效能。**推动涉及一级重大危险源的危化品许可企业完成安全智控平台建设，高效运行“危化品全生命周期安全在线”风险线上监测、预警和线下处置、闭环整改等机制，提升风险精密智控能力。 | 持续推进 | 市应急管理局 |  |